(Zał. nr.8 do SIWZ)

UMOWA NR GK.272.IX/2011.

(PROJEKT)

zawarta w dniu ……………………………. r. w Papowie Biskupim, pomiędzy: Gminą Papowo Biskupie. mającą siedzibą w Papowie Biskupim,86-221 Papowo Biskupie, - zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,  reprezentowaną przez:

W(jta Gminy  - Andrzeja Zielińskiego

przy kontrasygnacie:

# Skarbnika Gminy  - Danuty Sikorskiej

a

- firmą …………………………………………………………………………………………..

mającą siedzibę ……………………………………………………………………………….

działającą na podstawie wpisu do Rejestru ………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,

reprezentowaną przez:

1………………………………

2………………………………

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie „przetarg nieograniczony” zgodnie z ustawą  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 113 poz. 759 – tekst jednolity z 2010r.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji na rzecz Zamawiającego zamówienia p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 060629C dojazdowej do gruntów rolnych  -działka nr 35  w Falęcinie.”.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Falęcin na odcinku od km 0+000 do km 1+011

Obiekt zlokalizowany jest na działce o numerze ewidencyjnym 35 w m.Falęcin.

Zakres robót obejmuje.

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -1,011 km

- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem  urobku samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii III- 9,5 m3 (roboty rozbiórkowe)

- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem  urobku samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii III- 27,4 m3.

- Mechaniczne karczowanie drzew – 8 szt..

- Podbudowy z kruszywa łamanego ,warstwa górna o grub. po zagęszcz. 15,0 cm- 3030,50 m2.

- Podbudowy z kruszyw, tłuczeń ,warstwa górna o grub. po zagęszcz. 25,0 cm- 335,9 m2

- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumem-3366,4 m2.

- Wykonanie warstwy odsączającej, grubość warstwy 15,0 cm- 213,0 m2

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitum. ,żwirowo- piaskowych warstwa wiążąca o grubości 5,0 cm po zagęszcz.-3 245,5 m2.

- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumem- 3245,5 m2.

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitum. ,żwirowo-grysowych warstwa ścieralna o grubości 3,0 cm po zagęszcz.-3140,0 m2.

- Opaski  z gruzu betonowego ,pobocza o grubość warstwy po zagęsz. 15,0 cm -1011 m2

- Uzupełnienie pobocza gruntowego – 213,18 m3

- Znaki drogowe, pionowe -5 szt.

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza -3 egz.

- Dokumentacja powykonawcza -1 kmpl.

2.Szczegółowy zakres robót opisany jest w projekcie budowlanym, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

3.Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji przedmiarowej.

4.Realizacja robót prowadzona będzie według przedmiaru ,specyfikacji technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy protokołem  przekazania placu budowy w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy.

§ 3

Termin zakończenia robót ustala się na dzień 31.07.2011r.

§ 4

- Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru……………………………. zam…………………………………..,działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U.2006 Nr 156 poz. 1118 z póz.zm.)

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

§ 5.

1.Strony ustalają cenę brutto za przedmiot realizacji   na kwotę w wysokości:

…………………………………………słownie……………………………………………

Kwota netto wynosi …………………… zł.słownie………………………………………

Kwota podatku VAT …………………………………………………………………….zł.

2.Podstawę do określenia wyżej wymienionych ceny stanowi przedmiar   robót. Jednakże cena  jako ryczałtowa suma   obejmuje całość zamówienia, t.j. wszystkie pozycje przedmiaru wraz z wszystkimi innymi skalkulowanymi przez  wykonawcę kosztami robót, także nieobjętymi przedmiarem, a koniecznymi dla prawidłowego wykonania robót, podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, ,porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy.

3.Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia jakichkolwiek elementów niezbędnych do wykonania zadania. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w kalkulacji obciążają wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego 
w ust. 1.

§ 6

1. Rozliczenie za wykonane roboty dokonane zostanie 1 fakturą po odbiorze końcowym

2. Płatność faktury w  terminie 30 dni od daty jej sprawdzenia przez inspektora nadzoru. 
W przypadku realizacji robót przez podwykonawców, Wykonawca do faktury dołączy dowody rozliczenia z podwykonawcami

( 7

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z projektem i technologią wskazaną przez projektanta w dokumentacji technicznej 
i specyfikacją techniczną.

- Wykonawca na własny koszt zamontuje liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

- Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na  terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się  zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W trakcie  realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót Umowy z materiałów własnych.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru oraz do odbiorów robót Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wszystkich używanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały wymagane do zbadania,  jakości robót wykonywanych na terenie budowy.

- Badania, o których mowa w ust. 3, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami pełny zakres rzeczowy robót./wykonawca do realizacji zamówienia zatrudni podwykonawców*

2. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót podwykonawcom pod następującymi warunkami:

1/ Podwykonawcy posiadają kwalifikacje do ich wykonania.

2/ Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowę lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, która w szczególności powinna zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją.

3/ Jeżeli Zamawiający w terminie 7  dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 
z podwykonawcą lub jej projektu dotyczącą wykonania robót określonych w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4/ Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5/ W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 
 6/ Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

7/ Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca w pełni odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców.

§ 10

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

- będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych

- do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

- w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia istniejących innych robót i urządzeń – j.w.

3. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

4. Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.

5. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

6. Gwarancja obejmuje także pobocza wykonanej przebudowy drogi.

§ 11

1.Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu

a/ w wysokości 0,2% całkowitej warto(ci Umowy za każdy dzień zwłoki, jeśli ukończenie jest późniejsze niż wymagany termin ukończenia. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

b/ w wysokości 0,2% całkowitej warto(ci umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad i usterek, liczonych od dnia wyznaczonego terminu na usunięcie wad i usterek ,

c/ wysokości 10 % całkowitej wartości umowy , za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a/   w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w realizacji faktur za wykonane roboty

b/  w wysokości 10 % całkowitej wartości umowy za odstąpienie od umowy  z  przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy  (nie dotyczy przyczyn określonych w § 16  umowy)

§ 12

- Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru .

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

3. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

5. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w  okresie gwarancji, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ( 14 niniejszej Umowy.

6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 13

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie z zaokrągleniem do pełnych 100 zł, co stanowi kwotę:………………………………………….

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie

………………………………………………………………………………………

- Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na:

- 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi;

- 70% na zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania robót.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ( 15 ust.1 zostanie zwolnione w terminach i na zasadach określonych w  art.151 ustawy PZP.

( 14

- Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków zmian:

Zmianie mogą ulec:

1/ Termin zakończenia realizacji robót wynikający z:

-przestojów i opóźnień leżących po stronie zamawiającego,

-nagłych zdarzeń losowych mających wpływ na realizację robót,

-złych  warunków atmosferycznych ,występujących przez okres uniemożliwiający  terminową realizację,

-wystąpienia okoliczności, których strony ,mimo dołożenia należytej

staranności nie były w stanie przewidzieć.

2/ Forma wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w stosunku do wybranego  przez Wykonawcę w ofercie

3/ Inne postanowienia umowy w przypadku:

-konieczności wprowadzenia zmian w technologii wykonania robót,

-koniecznością użycia innych materiałów, lecz z zachowaniem dotychczasowych parametrów jakościowych i wytrzymałościowych,

-zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego,

-zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację robót-kierownika budowy lub robót.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

4. 	Zamawiający zgodnie z art.67 ust.6 ustawy PZP może w ciągu 3 lat, zlecić wykonawcy wykonanie zamówienia uzupełniającego – do wartości 100.000,00zł. polegających na wykonania robót remontowych na zadaniu podstawowym.

§ 15

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót w ustalonym terminie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.

2.Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by( przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.

- W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

4.Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie 
z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§ 16

- W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Zamawiającego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 17

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 18

Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

§ 19

Umowę zakończono, odczytano i podpisano.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

1/..........................................	...........................................

2/.........................................